ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

№ 7

г. Москва   ·   «21» октября 2026 г.

Иванов Пётр Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Ротарь Даниил Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения по адресу: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 7, к. 1, в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется создать необходимые условия, принять и оплатить результат работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные договором, и сдать работу по акту.

2.1.2. Обеспечить соответствие решений Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Предоставить ТЗ и исходные данные.

2.2.2. Обеспечить свободный доступ Исполнителя на Объект.

2.2.3. Своевременно принимать этапы работ и производить оплату согласно разделу 4.

2.2.4. Соблюдать авторские и иные исключительные права Исполнителя на дизайн-проект.

2.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способ выполнения работ, привлекать третьих лиц, приостанавливать работы при неподписании промежуточных актов или неоплате.

2.4. Заказчик вправе утверждать промежуточные этапы и давать указания, не противоречащие договору и не вмешивающиеся в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.1. Начало работ — в течение 5 рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2.1, 2.2.2 и 4.4.1.

3.1.2. Окончание работ — в течение 60 рабочих дней с даты начала.

3.2. Промежуточные этапы:

3.2.1. Обмерный план и планировочное решение — 10 рабочих дней;

3.2.2. Визуализация интерьера — 20 рабочих дней;

3.2.3. Рабочие чертежи — 15 рабочих дней;

3.2.4. Ведомость чистового материала — 15 рабочих дней.

3.3. Срок каждого последующего этапа начинается с подписания промежуточного акта по предыдущему этапу.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость работ составляет 4 500 ₽ за 1 кв.м фактической площади объекта и складывается из этапов (по 1 125 ₽/кв.м каждый): обмерный план и планировочное решение; визуализация; рабочие чертежи; ведомость чистовых материалов.

4.2. Договор подписывается на основании заявленной площади Объекта 62 кв.м. После обмеров площадь корректируется дополнительным соглашением.

4.3. Общая стоимость работ: 279 000,00 (двести семьдесят девять тысяч рублей).

4.4. Оплата этапов:

4.4.1. 69 750,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей) — в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора (обмерный план и планировочные решения).

4.4.2. 69 750,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей) — в течение 3 рабочих дней перед первым вариантом визуализации.

4.4.3. 69 750,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей) — в течение 3 рабочих дней перед разработкой рабочих чертежей.

4.4.4. 69 750,00 (шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей) — в течение 3 рабочих дней перед ведомостью чистовых материалов.

4.5. При расторжении оплате подлежит часть стоимости, пропорциональная выполненной работе. Выезд на замер и обмерный план составляют 20% стоимости первого этапа.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Работы выполняются этапами с подписанием актов. Состав документов по этапам — обмерный план и планировки; фотореалистичные 3D-визуализации (до 2 корректировок); комплект рабочих чертежей и ведомости; ведомость чистовых материалов.

5.2. К следующему этапу Исполнитель приступает после согласования предыдущего и оплаты.

5.3. Если в течение 5 рабочих дней Заказчик не подписывает акт и не направляет мотивированный отказ, работы считаются принятыми без замечаний.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1–6.2. За просрочку обязательств Сторона уплачивает штраф 1% от суммы несвоевременно исполненных обязательств за каждый рабочий день просрочки.

6.3. Исполнитель не отвечает за строительно-отделочные работы сторонних лиц, привлечённых Заказчиком.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в Тверском районном суде г. Москвы (договорная подсудность, ст. 32 ГПК РФ).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств. Изменения — в простой письменной форме.

8.2. Допускаются электронная переписка, мессенджеры и факсимиле при согласовании материалов. НДС не облагается (УСН Исполнителя).

8.3. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- |
| ФИО | Иванов Пётр Сергеевич |
| Паспорт | серия 4500 № 123456 |
| Выдан | ОВД Тверского района г. Москвы |
| Дата выдачи | 20.05.2010 |
| Код подразделения | 770-001 |
| Адрес регистрации | г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 10 |
| Телефон | +7 916 000-11-22 |
| Email | ivanov@example.com |

| Заказчик _________________ / Иванов П.С. / подпись расшифровка | М.П. «___» ______________ 20___ г. |
| --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| ФИО | Ротарь Даниил Сергеевич |
| Паспорт | серия 45 19 № 188383 |
| Выдан | ГУ МВД России по г. Москве |
| Дата выдачи | 24.05.2019 |
| Код подразделения | 770-095 |
| Адрес регистрации | г. Омск, пр-кт Комарова, д.19, кв. 29 |
| Телефон | +7 (910) 083-79-50 |
| Email | daniilrotar87@gmail.com |

| Исполнитель _________________ / Ротарь Д.С. / подпись расшифровка | М.П. «___» ______________ 20___ г. |
| --- | --- |